世界银行贷款中国经济改革促进与能力加强项目（TCC6）“发挥中国政府涉外审计作用推动形成全面开放新格局”子项目—— 涉外审计平台建维咨询机构任务大纲

经财政部批准，审计署涉外审计司（以下简称涉外司）正在执行“世界银行贷款中国经济改革促进与能力加强项目”下“发挥中国政府涉外审计作用推动形成全面开放新格局”（A33）子项目。该子项目的主要目标是为涉外审计工作提供政策建议，帮助提高涉外审计人员能力。为实现该项目目标，涉外司拟聘请1家咨询机构，开展涉外审计平台建维子任务工作。

一、背景

（一）关于A33子项目。

“发挥中国政府涉外审计作用推动形成全面开放新格局”（A33）子项目是财政部组织实施的“中国经济改革促进与能力加强项目”下的一个能力建设类子项目，该子项目旨在通过梳理研究“引进来”和“走出去”的相关政策和审计实践经验，为加强涉外审计提供政策建议，搭建涉外审计资讯平台，用于指导涉外审计工作和加强涉外审计人员能力建设。该子项目资金由世界银行贷款提供，实施周期为24个月，涉外司是该子项目的执行单位，负责项目实施和管理。

（二）关于本任务。

本任务是该子项目的重要组成部分。该子项目包含多个子任务，包括涉外审计资讯平台搭建，涉外资讯、政策、法规、审计知识和研究成果的搜集整合，涉外审计视听培训课件制作以及相关内容的加载和后期维护。为确保该任务保质高效的完成，涉外司希望聘请1家咨询机构，开展涉外审计平台建维工作。

1. 工作目标和范围
2. 工作目标。

**1.发挥中国政府涉外审计作用，推动形成全面开放新格局提供资讯支持。**通过搜集积累“引进来”和“走出去”的相关政策和审计实践经验，为实现“发挥中国政府涉外审计作用推动形成全面开放新格局”的宗旨，提供资讯支持。

**2.拓宽涉外审计人员视野，提高涉外审计人员能力提供资讯支持。**通过搜集积累涉外审计相关资讯，提供给审计人员浏览、查询、参阅、学习的方式，拓宽涉外审计人员视野，提高涉外审计人员能力，实现A33子项目关于“指导涉外审计工作和加强涉外审计人员能力建设”的要求。

**3.搜集积累涉外审计政策、法规、案例、经验和研究成果，为形成涉外审计知识提供资讯支持。**对近年涉外审计实践形成的制度规范、经验方法和文档资料进行搜集整理，形成数据库，并利用知识图谱等相关工具，提炼出涉外审计知识，供审计人员学习、使用。

**4.开发涉外审计理论和实务培训环境和课件，为建立移动互联环境下的培训方式提供资讯支持。**利用涉外审计资讯资源，开发涉外审计理论和实务培训环境和课件，通过网上学习的形式，使涉外审计培训能够在面授课程之外，增加一种或者多种形式更为灵活的审计培训手段，提升涉外审计培训的信息化水平。

**5.丰富审计知识管理平台内容，为审计署金审三期项目投资效能的充分发挥提供作用资讯支持。**项目的开发将聚集于“审计知识管理平台”未实现的涉外审计功能、未搜集的涉外审计资讯，以及资讯的及时加载和深度加工，从而丰富“审计知识管理平台”的内容，充分发挥审计署金审三期项目投资效能。

（二）工作任务。

**1.搭建涉外审计资讯平台。**搭建涉外审计资讯平台，并负责项目验收通过后的5年内系统运维服务。

**2.整合、加载涉外审计资讯内容资源。**搜集整合国际组织、政府机构和相关部门的涉外资讯、政策、法规、审计知识和研究成果不少于2000条（篇），并嵌入涉外审计平台相应模块。

**3.制作、加载涉外审计培训教材和课件。**制作涉外审计视听培训课件不少于100课时，并嵌入涉外审计平台相应模块。

三、专业资历

涉外审计平台建维咨询机构应符合以下要求：

1.能够组成从事该任务的高效、稳定的团队，至少应包括任务相关领域的高级职称以上专家2人。

2.具有政府信息平台建设方面经验，过去5年至少完成过1个同类项目。

3.研究团队应保证有充分的时间和精力投入本课题研究。

4.具有涉外审计、国际组织对华政策和技术援助项目相关信息平台建设经验者优先。

其他要求：

了解并遵守项目的财务管理等相关规定。

四、交付成果及时间计划

**（一）交付成果。**

本任务提供以下成果：

1.涉外审计平台设计方案。

2.完成涉外审计平台开发和测试，提交相关文档。

3.涉外审计平台用户使用手册和用户培训。

4.涉外审计平台试运行阶段维护和完善，提交运行报告。

5.提交涉外审计平台验收相关文件，配合开展验收工作。

**（二）时间计划。**本任务合同预计开始时间为2020年5月，合同实施时间预计6个月。

1.本任务开始时间不迟于合同签署后15日内；

2.审计平台设计方案交付时间不迟于合同签署后1个月内；

3完成涉外审计平台开发不迟于合同签署后3个月内；

4.完成涉外审计平台内容制作、加载不迟于合同签署后6个月内。

以上时间均为预估时间，具体以实际签订合同中的约定条款为准。

五、合同及付款计划

中标的咨询机构将获得一份总价合同。

合同金额将在咨询机构交付质量满意的成果之后分期支付，具体安排如下：

1.平台设计方案交付并通过审核后支付30%；

2.完成涉外审计平台开发并通过测试后支付20%；

3.完成涉外审计平台内容制作、加载并通过成果评审后支付其余50%。

六、监督管理

咨询机构向涉外司和项目日常管理机构报告工作情况，并接受财政部项目管理办公室和世界银行项目管理组的监督。涉外司将为开展本任务提供必要的条件。